其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

无锡永固塑胶五金厂原位于无锡市钱桥镇藕塘东风村藕塘桥旁，主要生产塑料门窗型材和金属五金件。现已整体搬迁至无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区（钱桥镇恒源祥、勤建地块），搬迁后主要从事塑料门窗型材的生产，不再从事金属五金件的生产。

企业于2006年10月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环境影响报告表》。并于2006年11月17日通过锡市惠山区环境保护局审批。在对无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环保情况进行现场检查后，发现企业实际建设与环境影响评价报告表中内容存在部分不一致的情况。企业根据项目变动情况于2020年8月编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》。

本项目于2008年1月15日开工建设，2009年2月10日竣工，调试时间为2009年3月5日至2009年12月5日。

- 验收工作启动时间为2020年8月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2020年9月27日、2020年9月28日，江苏环科检测有限公司（CMA资质编号161012050242）对无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由无锡永固塑胶五金厂编制，验收监测报告于2020年10月完成。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

- 建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

- 本项目厂界外100米范围为卫生防护距离，在此范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无

- 无锡永固塑胶五金厂

- 2020年10月