干燥设备的制造加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市昌盛干燥机制造有限公司

编制单位:  无锡市昌盛干燥机制造有限公司

2021年6月

建设单位法人代表：邓国正

编制单位法人代表：邓国正

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市昌盛干燥机制造有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡市昌盛干燥机制造有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13861852772 | 电话：13861852772 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路 11 号 | 地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路 11 号 |

表一

| 建设项目名称 | 干燥设备的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市昌盛干燥机制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路 11 号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 干燥设备 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：干燥设备20台 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：干燥设备20台 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年9月4日 | 开工建设时间 | 2020年10月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年3月2日~ 2021年6月2日 | 验收现场监测时间 | 2021年5月17日、 2021年5月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 1142.61万元 | 环保投资总概算 | 2万元 | 比例 | 0.17％ |
| 实际总投资 | 1142.61万元 | 实际环保投资 | 2万元 | 比例 | 0.17％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2020年7月） 9、《关于无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5234号，2020年9月4日） 10、无锡市昌盛干燥机制造有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G5; 颗粒物; 20; 0.8; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N2）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 384. 化学需氧量; 0.15. 悬浮物; 0.11. 氨氮; 0.013. 总氮; 0.015. 总磷; 0.0019. 废水 （最终排放量）; 废水量; 384. 化学需氧量; 0.015. 悬浮物; 0.0038. 氨氮; 0.0008. 总氮; 0.0038. 总磷; 0.00015. 有组织废气; 颗粒物; 0.016. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市昌盛干燥机制造有限公司，位于无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路 11号，租用无锡市逸帆印染有限公司厂房，主要从事干燥设备的生产制造。 企业于2020年7月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2020年9月4日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5234号）。 本项目于2020年10月15日开工建设，2021年2月20日竣工，调试时间为2021年3月2日至2021年6月2日。 本项目实际生产能力为年产：干燥设备 20 台。 本项目实际总投资1142.61万元，实际环保投资为2万元，环保投资占总投资额的0.17%。 本项目共有员工32人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。一班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 干燥设备生产线; 干燥设备; 20台/年; 20台/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; 3200; 1; 1; 不变. 2; 车床; 6250; 1; 1; 不变. 3; 折边机; 3200; 1; 1; 不变. 4; 锯床; 4028; 1; 1; 不变. 5; 卷圆机; /; 5; 5; 不变. 6; 钻床; Z25; 5; 5; 不变. 7; 抛光机; /; 1; 1; 不变. 8; 电焊机; BX1-400; 5; 5; 不变. 9; 空压机; 0.9m3/min; 1; 1; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铁板; 30吨; 30吨; 不变. 2; 不锈钢板; 100吨; 100吨; 不变. 3; 圆钢; 15吨; 15吨; 不变. 4; 型材; 80吨; 80吨; 不变. 5; 风机; 60套; 60套; 不变. 6; 电机; 80套; 80套; 不变. 7; 电气控制柜; 20套; 20套; 不变. 8; 标准件; 20套; 20套; 不变. 9; 无铅焊条; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 10; 无铅焊丝; 0.25吨; 0.25吨; 不变. 11; 乳化液; 0.015吨; 0.015吨; 不变. 12; 润滑油; 0.04吨; 0.04吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约420t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下（其中W-废水、N-噪声、S-固体废物，下同）： 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： ①筒体的生产 开料：外购钢板使用剪板机剪切成一定形状、尺寸，该工段产生废金属 S1、设备噪声 N。 折边、卷圆：根据产品要求，选择性的使用折弯机或卷板机对工件进行加工。利用折弯机折弯到一定的弯度；用卷圆机将板材弯曲成接近封闭的圆筒。该工段产生噪声 N。 焊接：用电焊机将各零部件接口焊在一起，获得设备筒身。焊接方法为手工电弧焊，焊料使用无铅焊条或丝。焊接在专门的焊接区域完成，焊接工艺产生的焊接烟尘配套移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放车间内。此工序主要污染物为焊接烟尘 G1、设备噪声 N。 抛光：利用布轮抛光机对筒身的焊缝进行打磨抛光。抛光过程产生少量金属粉尘 G2，

表二（续）

配套布袋除尘器过滤后 15m 排气筒FQ01 排放。 ②机架的生产 开料：外购型钢采用锯床定尺进行下料，加工成符合要求的尺寸，产生废金属 S2、设备噪声 N，锯床使用少量乳化液冷却润滑、冷却，乳化液需要定期更换，产生废乳化液 S3。锯切过程无切割粉尘产生。 焊接：用电焊机将各零部件接口焊在一起，获得设备支架。焊接工艺描述同上。焊接烟尘配套移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放车间内。此工序主要污染物为焊接烟尘 G3、设备噪声 N。 ③法兰的生产 开料：铁板使用剪板机剪切成一定形状、尺寸，圆钢采用锯床定尺进行下料，加工成符合要求的尺寸，产生废金属 S4、设备噪声 N，锯床使用少量乳化液冷却润滑、冷却， 乳化液需要定期更换，产生废乳化液 S5。锯切过程无切割粉尘产生。 车加工：利用车床加工各种回转表面，如内、外圆柱面，圆锥面，成形回转表面及端面等，获得设备法兰。 ④总装 装配、检验：装配时部分零部件需要经钻床进行钻孔加工，用于零部件之间的配合处定位。钻加工过程产生废金属 S6 和设备噪声 N。由工人手工将电控系统、风机、电机、标准件等外购部件安装在机身上，获得成品设备。组装仅用小型的扳手、螺丝刀、钳子等工具，不产生噪声。最后经调试检验合格后即可入库等待出售。 其它产污情况说明： 机械设备维修保养产生废润滑油 S7；抛光机更换布轮产生废布轮 S8；布袋除尘器除尘收集的颗粒物 S9，移动式焊接烟尘净化器、布袋除尘器更换滤芯产生的废滤芯、废布袋 S10；厂区职工办公生活产生的生活垃圾 S11。职工产生的生活废水 W。废气治理装置配套的风机噪声 N，空压机噪声 N。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为焊接烟尘、抛光废气。 抛光废气经收集后，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。 焊接烟尘，由移动式焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 抛光; 颗粒物; 抛光废气经收集后，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。; 抛光废气经收集后，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。. 焊接; 颗粒物; 焊接烟尘，由移动式焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放。; 焊接烟尘，由移动式焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为剪板机、车床、折边机、锯床、卷圆机、钻床、抛光机、电焊机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废润滑油HW08、废乳化液HW09，均委托无锡中天固废处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属、废布轮、废滤芯布袋、除尘设备收集的颗粒物，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废金属; 开料、 机加工; 一般固废; 85; 10; 10; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废乳化液; 开料、 机加工; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 废润滑油; 设备维修 保养; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.04; 0.04; 委托有资质单位处置; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 废布轮; 抛光机更 换布轮; 一般固废; 86; 0.15; 0.15; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废滤芯、 废布袋; 除尘设备 更换; 一般固废; 86; 0.01; 0.01; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 除尘设备收 集的颗粒物; 除尘设备 收集; 一般固废; 84; 0.3; 0.3; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 11.8; 11.8; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1项目概况 无锡市昌盛干燥机制造有限公司位于无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路11号。建设单位拟投资1142.61万元（环保投资2万元），租赁无锡市逸帆印染有限公司2500平方米空置厂房，设计生产规模为：年产干燥设备20台。劳动定员32人，一班制生产。 2与产业政策相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 3与规划相符性 根据《无锡市惠山区前洲街道总体规划》（2015-2030），本项目地类（用途）为工业用地，因此项目用地符合远期规划要求。 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）“无锡市生态空间保护区域名录”，本项目选址不在该名录内。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂集中处理，项目的建设符合环保规划。 本项目设置的卫生防护距离为项目生产车间周围50m范围，该无组织排放源周围环境防护距离范围内无环境敏感目标，因此可以满足相关要求。 4环境质量现状 项目所在地环境空气质量不达标区。为进一步改善环境质量，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40μg/m³左右，二氧化氮达到

表四（续）

国家二级标准，通过与NOx的协同控制，O3浓度出现拐点。以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染物精细化防治能力。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类。监测表明，锡澄运河（监测断面）的水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 5达标排放与影响分析 废气： 本项目焊接工艺产生的焊接烟尘，经移动式焊烟净化器处理后无组织排放车间内，收集效率80%，处理效率90%；布轮抛光机对筒身焊缝进行抛光处理过程中有少量粉尘产生，配套一台布袋除尘器收集处理，收集效率约90%，处理效率95%，尾气由15m排气筒DA001排放。 经上述处理后，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中颗粒物的排放限值以及表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变该区域环境空气质量类别。 废水： 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管市政污水管网，各污染物排放浓度达到《污 水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准，接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂集中处理，最终排入锡澄运河。 项目建成后污水经过污水处理厂处理后污染物排放量很小，因此，不会对附近水环境产生不利影响。 固废： 本项目产生的废金属、除尘设备收集的颗粒物、废布轮、废布袋、废滤芯外售物资回收单位；废乳化液、废润滑油委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 噪声： 本项目噪声都位于车间内，在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别3类的工业企业厂界环境噪声排放限值，对周围声环境影响较小，不会降低所在地声环境质量等级。 6满足总量控制要求 本项目排放总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡市城北污水处理厂的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 有组织废气：颗粒物0.016t/a；无组织废气：颗粒物0.0353t/a；废水：生活污水384t/a； 接管排放水污染物COD0.15t/a、SS0.11t/a、NH3-N0.013t/a、TN0.015t/a、TP0.0019t/a；

表四（续）

最终排放的水污染物COD0.015t/a、SS0.0038t/a、NH3-N0.0008t/a、TN0.0038t/a、TP0.00015t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8可行性结论 本项目采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建议与要求 要求： （1）做好化粪池的维护工作，切实落实污染防治措施。 （2）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理、便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理，按照相关规定，对各排污口设立相应的标志牌。 建议： （1）企业应对排放污染物定期监测，加强内部管理，在达标排放的前提下，确保不影响当地环境空气质量和本项目的正常运营。 （2）加强公建设施运营管理，确保各项安全消防手续、措施到位。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5234号 关于无锡市昌盛干燥机制造有限公司干燥设备的制造加工项目环境影响报告表的批复 无锡市昌盛干燥机制造有限公司： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《干燥设备、化工设备、食品设备、制药设备、其他专用设备、通用设备及配件及配件的制造加工项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件收悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡惠山区发改局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2018]1028号)及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度同意无锡市昌盛干燥机制造有限公司总投资1142.61万元，在无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路11号，租用无锡市逸帆印染有限公司空置厂房2500平方米，新建干燥设备、化工设备、食品设备、制药设备、其他专用设备、通用设备及配件及配件的制造加工项目，项目规模：年产干燥设备20台。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、抛光、焊接废气经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/9332015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。

表四（续）

5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤384吨，COD≤0.15吨，SS≤0.11吨，氨氮≤0.013吨，TN≤0.015吨，TP≤0.019吨。 最终排放量：生活污水水量≤384吨，COD≤0.015吨，SS<0.0038吨，氨氮≤0.0008吨，TN<0.0038吨，TP<0.00015吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.016吨。 无组织：颗粒物≤0.0353吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。项目试运行前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件本批复自下达

表四（续）

之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2020年9月4日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡惠山区发改局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2018]1028号)及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度同意无锡市昌盛干燥机制造有限公司总投资1142.61万元，在无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路11号，租用无锡市逸帆印染有限公司空置厂房2500平方米，新建干燥设备、化工设备、食品设备、制药设备、其他专用设备、通用设备及配件及配件的制造加工项目，项目规模：年产干燥设备20台。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡市昌盛干燥机制造有限公司，位于无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路 11号，租用无锡市逸帆印染有限公司厂房，主要从事干燥设备的生产制造。 企业于2020年7月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2020年9月4日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5234号）。 本项目于2020年10月15日开工建设，2021年2月20日竣工，调试时间为2021年3月2日至2021年6月2日。 本项目实际生产能力为年产：干燥设备 20 台。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 抛光、焊接废气经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/9332015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。; 本项目主要产生的废气为焊接烟尘、抛光废气。 抛光废气经收集后，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。 焊接烟尘，由移动式焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为剪板机、车床、折边机、锯床、卷圆机、钻床、抛光机、电焊机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物有：废润滑油HW08、废乳化液HW09，均委托无锡中天固废处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属、废布轮、废滤芯布袋、除尘设备收集的颗粒物，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; - 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤384吨，COD≤0.15吨，SS≤0.11吨，氨氮≤0.013吨，TN≤0.015吨，TP≤0.019吨。 最终排放量：生活污水水量≤384吨，COD≤0.015吨，SS<0.0038吨，氨氮≤0.0008吨，TN<0.0038吨，TP<0.00015吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.016吨。 无组织：颗粒物≤0.0353吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; 建设单位应自觉守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4、表5-5。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质pH的测定 便携式pH计法》《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2); ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 检测项目; 仪器名称及型号; 仪器 管理编号. pH; 便携式pH计pHB-1型; LX057. 化学需氧量; 50mlA级酸式滴定管; HX036. 悬浮物; 电子天平AL104/00 电热鼓风干燥箱GZX-GF-101; LX001 HX049. 总磷; 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 氨氮; 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 总氮; 紫外可见分光光度计 UV-2800H; HX006. 颗粒物; 低浓度称量恒温恒湿设备NVN-800 十万分之一电子天平AB135-S; HX100 ZY020. 总悬浮颗粒物; 恒温恒湿箱HWS-080 十万分之一电子天平AB135-S; HX077 ZY020. ——; 自动烟尘（气）采样器GH-60E型; LX048. ——; 大气综合采样器KB-6120-E型; LX122 LX123 LX124 LX125. 噪声; AWA5688型多功能声级计 AWA6221B声校准器; SX011 LX067. 气象参数; 空盒气压表DYM3; LX052. 便携式风向风速仪FYF-1; SX001.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 污染物; 样品数; 平行样; 加标样; 标样. 平行样 （个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; /; /; /; 2; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 表5-4质量控制表（废气） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 空白样; 合格率（%）. 低浓度颗粒物; 6; ——; ——; 2; 100%. 总悬浮颗粒物; 24; 6; ——; 2; 100%. 表5-5质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.5.17; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.5.18; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N2）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年5月17日、2021年5月18日无锡市新环化工环境监测站对无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目环评 年用量; 本项目环评 日用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 5月17日; 2021年 5月18日; 2021年 5月17日; 2021年 5月18日. 铁板; 30吨; 0.1吨; 0.09吨; 0.09吨; 90%; 90%. 不锈钢板; 100吨; 0.33吨; 0.29吨; 0.28吨; 88%; 85%. 圆钢; 15吨; 0.05吨; 0.05吨; 0.05吨; 100%; 100%. 型材; 80吨; 0.27吨; 0.26吨; 0.25吨; 96%; 93%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 5月17日; 2021年 5月18日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.39; 1.41; 1.40. 年用水量（吨）; 420. 注：本项目共有员工32人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。一班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用无锡市新环化工环境监测站检测报告：（2021） 环检（ZH）字第（21051703）号（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 5月17日; 第一次; 7.21; 123; 22; 15.6; 1.53; 21.3. 第二次; 7.36; 152; 27; 13.7; 1.32; 18.5. 第三次; 7.19; 115; 25; 16.2; 1.25; 23.1. 第四次; 7.25; 147; 30; 13.9; 1.48; 19.1. 日均值; ——; 134; 26; 14.9; 1.4; 20.5. 2021年 5月18日; 第一次; 7.16; 158; 32; 14.2; 1.23; 20.1. 第二次; 7.23; 127; 25; 15.1; 1.41; 20.7. 第三次; 7.29; 121; 36; 16.8; 1.32; 23.8. 第四次; 7.33; 132; 22; 14.7; 1.39; 19.6. 日均值; ——; 135; 29; 15.2; 1.34; 21.1. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G5; 2021年 5月17日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.9; 2.3; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 2.66×10-3; 3.36×10-3; 4.03×10-3; ≤0.8; 达标. 2021年 5月18日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.7; 2.1; 1.8; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 2.91×10-3; 3.61×10-3; 3.16×10-3; ≤0.8; 达标. 备注; ——. 表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 5月17日; 颗粒物; 第一次; 0.152; 0.177; 0.162; 0.171; 0.177; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.163; 0.171; 0.184; 0.175; 0.184. 第三次; 0.158; 0.162; 0.178; 0.183; 0.183. 2021年 5月18日; 颗粒物; 第一次; 0.162; 0.173; 0.169; 0.171; 0.173; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.157; 0.164; 0.174; 0.168; 0.174. 第三次; 0.16; 0.179; 0.181; 0.173; 0.181. 备注; ——.

表七（续）

表7-6无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 天气; 风向; 风速 （m/s）; 气压 (kpa); 气温 (℃). 2021年 5月17日; 第一次; 多云; SE; 1.3; 101.3; 18. 第二次; 多云; SE; 1.6; 101.5; 23. 第三次; 多云; SE; 1.7; 101.5; 23. 2021年 5月18日; 第一次; 阴; SE; 1.6; 101.1; 19. 第二次; 多云; SE; 2.1; 100.9; 21. 第三次; 多云; SE; 1.8; 101.1; 20. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-7噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 5月17日; ▲N1; 昼间; 55.4; ≤65; 达标. ▲N2; 57.1; ≤65; 达标. 2021年 5月18日; ▲N1; 昼间; 55.2; ≤65; 达标. ▲N2; 57.4; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-8噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年5月17日; 多云; 1.3-1.7. 2021年5月18日; 多云; 1.6-2.1. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-9本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 336; 384; 符合. 化学需氧量; 134; 0.045; 0.15; 符合. 悬浮物; 27; 0.0091; 0.11; 符合. 氨氮; 15.0; 0.0050; 0.013; 符合. 总氮; 20.8; 0.0070; 0.015; 符合. 总磷; 1.37; 0.0005; 0.0019; 符合. 表7-10本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 336; 384; 符合. 化学需氧量; 40; 0.0134; 0.015; 符合. 悬浮物; 10; 0.0034; 0.0038; 符合. 氨氮; 2; 0.0007; 0.0008; 符合. 总氮; 10; 0.0034; 0.0038; 符合. 总磷; 0.4; 0.00013; 0.00015; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-11本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 3.29×10-3; 1200; 0.00395; 0.016; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5234号，2020年9月4日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5234号，2020年9月4日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为焊接烟尘、抛光废气。 抛光废气经收集后，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。 焊接烟尘，由移动式焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 本项目有组织废气排放量均符合《关于无锡市昌盛干燥机制造有限公司“干燥设备的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5234号，2020年9月4日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为剪板机、车床、折边机、锯床、卷圆机、钻床、抛光机、电焊机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废润滑油HW08、废乳化液HW09，均委托无锡中天固废处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属、废布轮、废滤芯布袋、除尘设备收集的颗粒物，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。