其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

- 无锡格洛博机械有限公司成立于2017年9月25日，位于无锡市惠山经济开发区洛社配套区虹湖路20号，租用无锡市虹业自动化工程有限公司厂房，主要从事副枪设备（副枪是转炉计算机动态控制最主要的设备，其作用主要为探头进入钢水内部直接监测钢水的情况）、自动化设备结构件的生产。

- 企业于2020年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月29日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5399号）。

- 本项目于2021年1月14日开工建设，2021年3月25日竣工，调试时间为2021年3月26日至2021年6月26日。

- 验收工作启动时间为2021年10月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2021年11月1日、2021年11月2日，江苏环科检测有限公司（CMA资质编号161012050242）对无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由无锡格洛博机械有限公司编制，验收监测报告于2021年11月完成。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

- 建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

- 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无

- 无锡格洛博机械有限公司

- 2021年11月