通用设备、金属结构件的制造、加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡格洛博机械有限公司

编制单位:   无锡格洛博机械有限公司

2021年11月

建设单位法人代表：郭俊兵

编制单位法人代表：郭俊兵

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡格洛博机械有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡格洛博机械有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13656176776 | 电话：13656176776 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区虹湖路20号 | 地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区虹湖路20号 |

表一

| 建设项目名称 | 通用设备、金属结构件的制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡格洛博机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技术改造 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山经济开发区洛社配套区虹湖路20号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 副枪设备、自动化设备结构件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：副枪设备3套、自动化设备结构件10套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：副枪设备3套、自动化设备结构件10套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年12月29日 | 开工建设时间 | 2021年1月14日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年3月26日~ 2021年6月26日 | 验收现场监测时间 | 2021年11月1日、 2021年11月2日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 81万元 | 环保投资总概算 | 1.3万元 | 比例 | 1.6％ |
| 实际总投资 | 81万元 | 实际环保投资 | 1.3万元 | 比例 | 1.6％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2020年12月） 10、《关于无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5399号，2020年12月29日） 11、无锡格洛博机械有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N2）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 本项目污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4本项目污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 本项目废水 （接管量）; 废水量; 108. 化学需氧量; 0.043. 悬浮物; 0.032. 氨氮; 0.0049. 总氮; 0.0054. 总磷; 0.0005. 本项目废水 （最终排放量）; 废水量; 108. 化学需氧量; 0.0054. 悬浮物; 0.0011. 氨氮; 0.0004. 总氮; 0.0013. 总磷; 0.00005. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡格洛博机械有限公司成立于2017年9月25日，位于无锡市惠山经济开发区洛社配套区虹湖路20号，租用无锡市虹业自动化工程有限公司厂房，主要从事副枪设备（副枪是转炉计算机动态控制最主要的设备，其作用主要为探头进入钢水内部直接监测钢水的情况）、自动化设备结构件的生产。 企业于2020年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月29日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5399号）。 本项目于2021年1月14日开工建设，2021年3月25日竣工，调试时间为2021年3月26日至2021年6月26日。 本项目实际生产能力为年产：副枪设备3套、自动化设备结构件10套。 本项目总投资81万元，实际环保投资为1.3万元，环保投资占总投资额的1.6％。 本项目共有员工9人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前本项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 副枪设备; 3套/年; 3套/年; 2400h. 自动化设备结构件; 10套/年; 10套/年.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; ——; 1; 0; 取消建设. 2; 折弯机; ——; 1; 0; 取消建设. 3; 台钻; ——; 2; 1; -1. 4; 横臂钻; ——; 1; 0; 取消建设. 5; 电焊机; ——; 5; 5; 不变. 6; 切割机; ——; 1; 1; 不变. 7; 手持砂轮机; ——; 5; 1; -4. 8; 空压机; 0.3m3/min; 2; 1; -1. 备注; 本项目实际建设后剪板机、折弯机、横臂钻取消建设。台钻减少1台、手持砂轮机减少4台、空压机减少1台。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 规格型号; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 钢板; 厚2-140mm; 120t; 120t; 不变. 2; 槽钢; H5-20mm; 15t; 15t; 不变. 3; 角铁; 宽20-40mm; 15t; 15t; 不变. 4; 圆钢; Φ30-120mm; 15t; 15t; 不变. 5; 方钢; 宽20-50mm; 15t; 15t; 不变. 6; 焊丝; 5kg/包，主要成分为Mn、Si，不含铅; 0.25t; 0.25t; 不变. 7; 氩气; 170L/瓶; 50瓶; 50瓶; 不变. 8; 机油; 170L/桶，矿物油; 0.2t; 0.2t; 不变. 9; 电控系统; ——; 13套; 13套; 不变. 10; 减速机; ——; 10台; 10台; 不变. 11; 轴承; ——; 80付; 80付; 不变. 12; 电机; ——; 10台; 10台; 不变. 13; 标准件; ——; 13套; 13套; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约120t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 损耗24 接管无锡惠山环保水务有限公司洛社厂处理，尾水排入京杭运河 96 生活用水 三格式化粪池 96 120 自来水 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后取消剪板、折弯工序。主要生产工艺如下： 钢板、槽钢、角铁、圆钢、方钢 钻孔 切割 N、S1、G1 G2、N、S2 拼焊 打磨 电机、电控系统、减速机、轴承、标准件 焊丝、氩气 总装 成品 N、S1 抛丸 （外加工） G3、N、S1 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：将外购的槽钢、角铁、圆钢、方钢使用切割机按照加工尺寸进行断料加工。 该工序产生的污染物为切割粉尘G1，产生的颗粒物粒径较大，主要以金属屑的形式直接散落在地面，形成的粉尘废气量很少，直接无组织排放到厂界周围；其它污染物为切割机产生的噪声N，废钢料S1。 钻加工：将下料好的板材、管材使用钻床进行螺纹孔的加工，因加工精度低，钻加工过程中不使用乳化液。 拼焊：加工好的板材、管材件使用电焊机进行拼焊，焊接成体，焊接接头处使用氩弧焊，在电弧焊的周围通上氩气将空气隔离在焊区之外，防止焊区的氧化，其它采用手工埋弧焊。拼焊焊料使用无铅焊丝，焊接过程冒烟少而慢。 该工艺产生的污染物为焊接烟尘G2，配套移动式焊烟净化器进行收集处理后，无组织

表二（续）

排放；产生的其它污染物为电焊机噪声N，废焊渣S2。 打磨：焊接好的产品为了保证表面光洁度，使用手持式砂轮机进行焊缝打磨，去毛刺整理。 该工艺产生的污染物为打磨粉尘废气G3，配套移动式布袋除尘器进行处理；其它污染物为砂轮机噪声N，废钢屑S1。 组装：将加工好的设备主体件与电机、电控系统、减速机、轴承、标准件由员工使用扳手进行螺丝、螺帽的组装，拼装为成品件。 检验：将加工好的产品由工人进行外观检验，检验合格后的产品放入成品区。 其它说明：项目在日常生产中不进行地面清洗，车间地面滴漏的废油使用抹布进行擦拭，无清洗废水产生，仅产生废油抹布S3。 项目其它产污环节说明：除了主体工程产生污染物以外，其他公辅工程也会有污染物产生。主要为厂区职工生活污水W1、配套公辅设备空压机噪声N、移动式焊烟净化器定期维护产生的废滤芯S4、移动式布袋除尘器定期维护产生的废布袋S5、机械加工设备维护保养过程中更换的废机油S6、设备职工日常办公生活过程中产生的生活垃圾S7。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： 1、生产设备： 本项目实际建设后剪板机、折弯机、横臂钻取消建设。台钻减少1台、手持砂轮机减少4台、空压机减少1台。 - 生产工艺： 本项目实际建设后取消剪板、折弯工序。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况。. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况。. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况。.

表二（续）

生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设后剪板机、折弯机、横臂钻取消建设。台钻减少1台、手持砂轮机减少4台、空压机减少1台。 本项目实际建设后取消剪板、折弯工序。 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况。. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡惠山环保水务有限公司洛社厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为焊接废气、打磨废气。 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 打磨废气经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 焊接废气; 颗粒物; 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。. 打磨废气; 颗粒物; 打磨废气经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放; 打磨废气经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2（〇为无组织废气监测点位）。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 3.3噪声 本项目主要噪声源为台钻、电焊机、切割机、手持砂轮机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目无危险废物产生。 ②本项目产生的一般废物有：废钢料、焊渣、废滤芯、废布袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废钢料; 切割、钻孔、打磨; 一般固废; ——; 3.6; 3.6; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 焊渣; 焊接; 一般固废; ——; 0.17; 0.17; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废滤芯; 焊烟净化器维护; 一般固废; ——; 0.004; 0.004; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废布袋; 除尘器保养; 一般固废; ——; 0.008; 0.008; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; ——; 2.7; 2.7; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1 项目概况 无锡格洛博机械有限公司成立于2017年09月25日，经营范围为通用设备、环保设备、金属结构件的制造、加工、安装、维修及技术服务；机械设备、金属材料、化工产品（不含危险品）、五金产品的销售；百货的零售；质检技术服务。企业成立至今以产品销售为主，未进行过生产活动。目前因市场发展需要，拟投资81万元，新建通用设备、金属结构件的制造、加工项目。该项目位于无锡市惠山区洛社镇虹湖路20号（江苏省无锡惠山高新技术产业开发区），租用无锡市虹业自动化工程有限公司1620m2的生产厂房，产品主要为副枪设备（副枪是转炉计算机动态控制最主要的设备，其作用主要为探头进入钢水内部直接监测钢水的情况）、自动化设备结构件。预计项目正式投产后，年产副枪设备3套、自动化设备结构件10套。项目员工人数为9人，昼间一班制生产。 2 与产业政策相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 3与规划相符性 本项目位于无锡市惠山经济开发区洛社配套区（江苏省无锡惠山高新技术产业开发区）虹湖路20号，根据《江苏省无锡惠山高新技术产业开发区总体发展规划图》，以及企业提供的房东土地证（锡惠国用（2014）第011952号），该地块属于工业用地，与规划相符。 经查阅《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红

表四（续）

线区域保护规划》（苏政发（2013）113号） “无锡市生态红线区域名录”，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后，接管市政污水管网，排入无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司集中处理，目前建设项目所在地管网已到位，项目的建设符合环保规划。 本项目确定卫生防护距离为项目车间边界外50米范围，该防护距离内无环境敏感目标，因此可以满足卫生防护距离要求。 4 环境质量现状 2019年无锡市环境空气中的PM2.5、O3超标，项目位于环境空气非达标区。为进一步改善环境质量，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40μg/m³左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOX的协同控制，O3浓度出现拐点。以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染物精细化防治能力。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类标准。 监测表明，京杭运河（监测断面）水环境现状为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质。 5 达标排放与影响分析 （1）废气： 本项目焊烟废气经移动式布袋除尘器收集处理（收集率80%+处理效率90%）后，无组织排放；打磨粉尘经移动式布袋除尘器收集处理（收集率90%+处理效率95%）后，无组织排放，项目无组织排放的颗粒物厂界浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。经预测，无组织排放废气对周围环境影响较小。本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，基本不会改变区域的环境空气质量类别。

表四（续）

（2）废水： 本项目产生生活污水108t/a，经化粪池预处理后，接管无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司集中处理，接管污水中COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准；污水处理厂最终排放尾水中COD、氨氮、总磷、总氮达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中城镇污水处理厂标准；SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。项目产生的废水经上述方法妥善处理后对周围水环境基本无影响。 （3）固废： 本项目产生的一般固废废钢料、废焊渣、废布袋、废滤袋由物资回收公司回收再利用；危险废物废油（HW08/900-249-08）、废油抹布（HW49/900-241-49）委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 （4）噪声： 本项目噪声都位于车间内，通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别3类的工业企业厂界环境噪声排放限值，对周围环境影响较小。 6 满足总量控制要求 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治三级保护区。本项目各污染物总量控制建议指标如下： （1）大气污染物：颗粒物（无组织）0.004t/a； （2）水污染物：生活污水108t/a（0.36t/d）； 接管排放水污染物COD0.043t/a、SS 0.032t/a、NH3-N 0.0049t/a、TN 0.0054t/a、TP 0.0005t/a， 最终排放的水污染物COD 0.0054t/a、SS 0.0011t/a、NH3-N 0.0004t/a、TN 0.0013t/a、TP 0.00005t/a； （3）固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为“零”。

表四（续）

7 可行性结论 本项目采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建议与要求 （1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。切实落实各项污染防治措施。 （2）生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。 （3）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强各类固废的管理，加强治污措施的定期检修和维护工作。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5399号 关于无锡格洛博机械有限公司通用设备、金属结构件的制造、加工项目环境影响报告表的批复 无锡格洛博机械有限公司： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《通用设备、金属结构件的制造、加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： - 根据无锡市惠山区发改局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2017]541号)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，抛丸工艺外加工，无油漆喷漆等表面处理工艺，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡格洛博机械有限公司总投资81万元，在无锡市惠山经济开发区洛社配套区红湖路20号，租用无锡虹业自动化工程有限公司空置厂房1620平方米，建设通用设备、金属结构件的制造、加工项目，建成后项目规模：年产副枪设备3套、自动化设备结构件10套。限按所报地点、内容、规模建设生产。 - 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、焊接、打磨废气经收集处理后达标排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。

表四（续）

6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.043吨，SS≤0.032吨，氨氮≤0.0049吨，TN≤0.0054吨，TP≤0.0005吨。 最终排放量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.0054吨，SS≤0.0011吨，氨氮≤0.0004吨，TN≤0.0013吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.004吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2020年12月29日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区发改局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2017]541号)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，抛丸工艺外加工，无油漆喷漆等表面处理工艺，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡格洛博机械有限公司总投资81万元，在无锡市惠山经济开发区洛社配套区红湖路20号，租用无锡虹业自动化工程有限公司空置厂房1620平方米，建设通用设备、金属结构件的制造、加工项目，建成后项目规模：年产副枪设备3套、自动化设备结构件10套。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡格洛博机械有限公司成立于2017年09月25日，位于无锡市惠山经济开发区洛社配套区虹湖路20号，租用无锡市虹业自动化工程有限公司厂房，主要从事副枪设备（副枪是转炉计算机动态控制最主要的设备，其作用主要为探头进入钢水内部直接监测钢水的情况）、自动化设备结构件的生产。 企业于2020年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月29日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5399号）。 本项目于2021年1月14日开工建设，2021年3月25日竣工，调试时间为2021年3月26日至2021年6月26日。 本项目实际生产能力为年产：副枪设备3套、自动化设备结构件10套。 本项目总投资81万元，实际环保投资为1.3万元，环保投资占总投资额的1.6％。 本项目共有员工9人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前本项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 焊接、打磨废气经收集处理后达标排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。; 本项目主要产生的废气为焊接废气、打磨废气。 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 打磨废气经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。. 5; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为台钻、电焊机、切割机、手持砂轮机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。; ①本项目无危险废物产生。 ②本项目产生的一般废物有：废钢料、焊渣、废滤芯、废布袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.043吨，SS≤0.032吨，氨氮≤0.0049吨，TN≤0.0054吨，TP≤0.0005吨。 最终排放量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.0054吨，SS≤0.0011吨，氨氮≤0.0004吨，TN≤0.0013吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.004吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 10; - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申请排污许可证。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收检测方法及关键设备见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1验收检测方法及关键设备表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; ——; 数字化多参数分析仪; Multi3410; S-L-234. 无组织 废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; ——; 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. ——; ——; ——; ——; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N2）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年11月1日、2021年11月2日江苏环科检测有限公司对无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目 环评设计 年用量; 本项目 环评设计 日用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 11月1日; 2021年 11月2日; 2021年 11月1日; 2021年 11月2日. 钢板; 120吨; 0.4吨; 0.35吨; 0.35吨; 87.5%; 87.5%. 槽钢; 15吨; 0.05吨; 0.04吨; 0.04吨; 80.0%; 80.0%. 角铁; 15吨; 0.05吨; 0.04吨; 0.04吨; 80.0%; 80.0%. 圆钢; 15吨; 0.05吨; 0.04吨; 0.04吨; 80.0%; 80.0%. 方钢; 15吨; 0.05吨; 0.04吨; 0.04吨; 80.0%; 80.0%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 11月1日; 2021年 11月2日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 3.9; 4.1; 4.0. 年用水量（吨）; 120. 注：本项目共有员工9人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前本项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS211027SE（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 11月1日; 第一次; 7.7; 108; 62; 12.2; 2.24; 30.8. 第二次; 7.6; 112; 53; 11.7; 1.99; 26.6. 第三次; 7.7; 105; 59; 15.3; 1.88; 28.0. 第四次; 7.9; 119; 57; 14.4; 2.06; 29.6. 日均值; ——; 111; 58; 13.4; 2.04; 28.8. 2021年 11月2日; 第一次; 7.8; 107; 63; 11.8; 1.69; 27.3. 第二次; 7.7; 120; 65; 13.0; 1.93; 26.0. 第三次; 79; 115; 56; 15.7; 2.04; 29.0. 第四次; 7.8; 110; 52; 13.1; 1.70; 32.2. 日均值; ——; 113; 59; 13.4; 1.84; 28.6. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 11月1日; 颗粒物; 第一次; 0.111; 0.232; 0.341; 0.168; 0.341; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.123; 0.257; 0.379; 0.195; 0.379. 第三次; 0.118; 0.269; 0.386; 0.176; 0.386. 2021年 11月2日; 颗粒物; 第一次; 0.116; 0.254; 0.347; 0.182; 0.347; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.121; 0.271; 0.382; 0.196; 0.382. 第三次; 0.127; 0.288; 0.365; 0.179; 0.365. 备注; ——. 表7-5无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速 （m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 11月1日; 第一次; 22.7; 102.5; 1.6-1.9; 57.7; 西风; 晴. 第二次; 23.1; 102.4; 1.3-1.7; 58.8; 西风; 晴. 第三次; 23.6; 102.4; 1.4-1.8; 56.9; 西风; 晴. 2021年 11月2日; 第一次; 20.1; 102.6; 1.6-1.9; 57.4; 西风; 晴. 第二次; 20.7; 102.6; 1.7-2.0; 55.9; 西风; 晴. 第三次; 21.3; 102.5; 1.3-1.8; 58.7; 西风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-6噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 11月1日; ▲N1; 昼间; 10:39-10:49; 58.9; ≤65; 达标. ▲N2; 10:51-11:04; 58.2; ≤65; 达标. 2021年 11月2日; ▲N1; 昼间; 10:32-10:42; 58.6; ≤65; 达标. ▲N2; 10:48-10:58; 58.6; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-7噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年11月1日; 晴; 1.2-1.9. 2021年11月2日; 晴; 1.9-2.6. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-8本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 96; 108; 符合. 化学需氧量; 112; 0.0108; 0.043; 符合. 悬浮物; 58; 0.0056; 0.032; 符合. 氨氮; 13.4; 0.0013; 0.0049; 符合. 总氮; 28.7; 0.0028; 0.0054; 符合. 总磷; 1.94; 0.00019; 0.0005; 符合. 表7-9本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 96; 108; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0048; 0.0054; 符合. 悬浮物; 10; 0.0010; 0.0011; 符合. 氨氮; 4; 0.00038; 0.0004; 符合. 总氮; 12; 0.0012; 0.0013; 符合. 总磷; 0.5; 0.00005; 0.00005; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司洛社厂尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5399号，2020年12月29日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为焊接废气、打磨废气。 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 打磨废气经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为台钻、电焊机、切割机、手持砂轮机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目无危险废物产生。 ②本项目产生的一般废物有：废钢料、焊渣、废滤芯、废布袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。

表八（续）

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡格洛博机械有限公司“通用设备、金属结构件的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5399号，2020年12月29日）及环评结论中总量考核要求。 （6）环境管理 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。